## Slide 1: IOT Parkingplace Groep 8
Brent Druyts
Frederik Crauwels
Milan Sterkens
Brandon Morren

## Slide 2: Verloop presentatie
Wie zijn wij?
Wie heeft wat gedaan?
Een demo van onze opstelling!
Plan van aanpak

## Slide 3: Wie zijn wij?
Brandon Morren | Brent Druyts
Milan Sterkens | Frederik Crauwels

## Slide 4: Plan van aanpak
Datum | To-Do
Vrijdag 29 oktober | Eerste taak: algemene documentatie van elk individu zijn deelopdracht. Verkenningsfase waarin elk lid van het team een onderdeel gaat onderzoeken en documenteren. Tweede taak: vakantie nemen... Tussentijdse vakantie moet ook dienen om rust te nemen. Voor de taken uit, maar neem ook tijd voor jezelf.
Vrijdag 12 november | Tussentijdse evaluatie hoe voor iedereen het project verloopt. Afspreken on-campus / op locatie P305-(4): 12:30 mag je langskomen of materiaal achterlaten (afgesloten kast).
Vrijdag 19 november | Tussentijdse evaluatie hoe voor iedereen het project verloopt. Afspreken on-campus / op locatie
Vrijdag 26 november | Tussentijdse evaluatie hoe voor iedereen het project verloopt. Extra content toevoegen die zijn aangemaakt en afronden het project. Afspreken on-campus / op locatie
Woensdag 1 december | Afgeven van projectbundel en powerpoint presentatie.
Vrijdag 3 december | Jury waarbij iedereen aanwezig moet zijn. Voorstellen van project en demo voorzien.

## Slide 5: Vrijdag 29 oktober
Eerste taak: algemene documentatie van elk individu zijn deelopdracht. Verkenningsfase waarin elk lid van het team een onderdeel gaat onderzoeken en documenteren.
Tweede taak: vakantie nemen... Tussentijdse vakantie moet ook dienen om rust te nemen. Voor de taken uit, maar neem ook tijd voor jezelf.

## Slide 6: Vrijdag 12 november
Tussentijdse evaluatie hoe voor iedereen het project verloopt.
Afspreken on-campus / op locatie P305-(4): 12:30 mag je langskomen of materiaal achterlaten (afgesloten kast).

## Slide 7: Vrijdag 19 november
Tussentijdse evaluatie hoe voor iedereen het project verloopt.
Minimale vereisten uitwerken / Wat moet zeker al werken.
Afspreken on-campus / op locatie

## Slide 8: Vrijdag 26 november
Tussentijdse evaluatie hoe voor iedereen het project verloopt.
Minimale uitwerking testen en samenvoegen.Extra content toevoegen die zijn aangemaakt en afronden het project.
Afspreken on-campus / op locatie

## Slide 9: Woensdag 1 december Vrijdag 3 december
Afwerken en indienen van projectbundel en powerpoint presentatie.
Jury waarbij iedereen aanwezig moet zijn. Voorstellen van project, presentatie en demo voorzien.

## Slide 10: Wie heeft wat gedaan?
Voornaam + naam | Verantwoordelijk voor
Brandon Morren | Visualisatie in DB (“virtualisatie in website” en DB)
Brent Druyts | Ultrasoon sensor met parkeerbarrière
Milan Sterkens | Nummerplaatherkenning
Frederik Crauwels | Remote webinterface
Gedeelde taken | Push message uitsturen wanneer 4 parkeerplaatsen vol zijn (LDR + Push) Projectbundel en powerpoint maken

## Slide 11: Demo